**ГРАФИК**

**Остановочному капитальному ремонту (ОКР) технологического оборудования, трубопроводов производства "Каустик" АО "БСК" (в цехах №29 и №37)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Смета/ выписка** | **Начало** | **Окончание** |
| Ремонт арматуры Ду25-200 | ВЫПИСКА № 6188 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт арматуры Ду25-200 | ВЫПИСКА № 6188 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт вентиля с ручным приводом Ду25 Ру16 | ВЫПИСКА № 6188 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт ППК Ду50 Ру16 | ВЫПИСКА № 6188 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт ППК Ду100 Ру16 | ВЫПИСКА № 6197 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт ППК Ду100 Ру16 | ВЫПИСКА № 6197 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт ППК Ду80 Ру16 | ВЫПИСКА № 6197 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт ППК Ду80 Ру16 | ВЫПИСКА № 6197 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт ППК Ду50 Ру16 | ВЫПИСКА № 6197 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт ППК Ду80 Ру16 | ВЫПИСКА № 6197 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт устройств (РДУК, ПКВ) | ВЫПИСКА № 6197 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт задвижки на тр-де этилена 24кг ЗКЛ-2 Ду200 Ру40 | 1-37-2020-54393  | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт задвижки на тр-де этилена 24кг ЗКЛ-2 Ду50 Ру40 | 1-37-2020-54393  | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт, регулировка клапана СППК-4Р Ду150 Ру40  | 1-37-2020-54394  | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт, регулировка клапана СППК-4Р Ду150 Ру40  | 1-37-2020-54394  | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт, регулировка клапана СППК-4Р Ду150 Ру40 | 1-37-2020-54394  | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт задвижки Ду150 Ру40 | 1-37-2020-54395  | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт задвижки Ду200 Ру16  | 1-37-2020-54395  | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт задвижки Ду50 Ру16 | 1-37-2020-54395  | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| Ремонт задвижки Ду100 Ру25 | 1-37-2020-54395  | 15.07.2021 | 29.07.2021 |