**График выполнения работ**

по усилению и ремонту строительных конструкций эстакад в цехах №49,74

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п.** | **Номер сметы** | **Наименование сметы** | **Апрель**  | **Май**  | **Июнь**  | **Июль**  | **Август**  | **Сентябрь**  | **Октябрь**  |
| **1** | № 2-49-1.29.40-035-54458 | Ремонт опор № 50, 51 эстакады в районе КД-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | № 2-49-2020-52425 | Изготовление и установка ходового мостика эстакады  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | № 2-49-2020-54368 | Замена ж/б траверс эстакады по проезду 2-2  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | № 2-49-2020-54367 | Ремонт защитного слоя бетона балок и траверс эстакады по проезду 2-2  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | № 2-49-2020-54363 | Ремонт опор эстакады шламопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | № 2-49-2020-54536 | Замена траверс эстакады №1.30.62. |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | № 2-49-2020-54711 | Ремонт опор эстакады Южная  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | № 2-49-1.30.79-43.19-54372 | Ремонт опоры №80  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | № 2-49-2019-55106 | Ремонт штукатурки колонн эстакады на территории ХК и УБС  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | № 2-49-2020-55032 | Ремонт колонн эстакады "Северная" опоры 50, 54  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | № 2-49-2020-54361 | Усиление ж/б траверс эстакады 1.30.62.  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | № 2-49-2020-54359 | Ремонт защитного слоя бетона опор и траверс эстакады 1.30.62.  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Выписка №2-49-2020-6496 | Ремонт опоры эстакады № 1.30.120 |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | № 2-49-1.29.00-270/17-54710 | Усиление стальных траверс эстакады накладками из металла |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | № 2-49-1.30.40-565/19-54839 | Усиление опорных металлоконструкций паропровода по проекту 1.30.40.-565/19 АС  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | № 2-49-1.30.00.101-42886 изм.2 | Ремонт опор эстакады "Северная" |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | №2-74-2.30.04-135/16-47328изм.1 | Ремонт строительных конструкций эстакады ТМП № 2.30.04-135/16-АС |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**-** срок исполнения